BossMate V5 升级实施方案

Tool 抽象 · 任务系统 · 多Agent协调 · Skills 技能系统

参考架构：Claude Code (512K LoC)
目标项目：BossMate V4 → V5
日期：2026-04-01

# 目录

一、升级总览与目标  ·····  3

二、架构对比：现状 vs V5  ·····  4

三、Phase 1：Tool 抽象层（第1周）  ·····  5

四、Phase 2：任务系统（第2周）  ·····  8

五、Phase 3：多Agent协调器（第3周）  ·····  11

六、Phase 4：Skills 技能系统（第4周）  ·····  13

七、新增文件清单  ·····  15

八、数据库变更  ·····  16

九、部署与迁移策略  ·····  17

十、验收标准  ·····  17

# 一、升级总览与目标

BossMate V5 将从"功能堆叠"升级为"平台化架构"。核心思路是参考 Claude Code 的 Tool → Task → Agent → Skill 四层抽象，让 BossMate 的 AI 助手从"只能聊天"变成"能调用所有能力的 Agent"。

## 1.1 四层架构概述

| 层级 | 名称 | 职责 | 对应 Claude Code 模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Tool 抽象层 | 统一的能力接口：输入校验、权限控制、进度上报、结果返回 | Tool.ts + tools.ts |
| L2 | Task 任务系统 | 后台执行引擎：异步任务、进度追踪、生命周期管理 | Task.ts + tasks/ |
| L3 | Agent 协调器 | 多 Agent 并行：任务分发、结果合并、通信协议 | coordinator/ + AgentTool/ |
| L4 | Skill 技能系统 | 可复用能力包：用户自定义 + 系统内置，带参数和 prompt 模板 | skills/ + SkillTool/ |

## 1.2 预期收益

AI 助手能力升级 — 从纯聊天变为能调用爬虫、生成内容、分析关键词的全能 Agent

后台任务不阻塞 — 冷启动、爬虫、批量生成全部异步执行，用户可实时查看进度

并行加速 — 内容生产流水线（分析→撰写→审核→适配）可多 Agent 并行，效率提升 3-5 倍

可扩展性 — 新功能只需注册 Tool/Skill，无需改动核心代码

租户隔离 — 每个 Tool 调用都经过权限和租户校验，天然支持多租户

## 1.3 实施周期

| 阶段 | 内容 | 工期 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Tool 抽象层 + 注册现有服务 | 5天 | 无 |
| Phase 2 | 任务系统 + 后台执行引擎 | 5天 | Phase 1 |
| Phase 3 | 多Agent协调器 | 4天 | Phase 2 |
| Phase 4 | Skills 技能系统 | 4天 | Phase 1 |

总计约 3-4 周，Phase 3 和 Phase 4 可并行开发。

# 二、架构对比：现状 vs V5

## 2.1 V4 现状问题

服务调用松散 — 爬虫、AI分析、内容生成各自独立，没有统一的调用接口和权限控制。路由层直接调用 service 函数。

同步阻塞 — 冷启动6步串行执行，爬虫同步跑，长任务阻塞 HTTP 响应。

无法组合 — 用户不能在对话中说"帮我爬竞品文章然后生成3篇内容"，AI 无法调用这些能力。

硬编码扩展 — 新增功能必须改路由+service+前端，无法热插拔。

## 2.2 V5 目标架构

用户请求 → AI 助手理解意图 → 选择合适的 Tool(s) → 权限校验 → 创建 Task 异步执行 → Agent 并行协调 → 结果汇总返回。

每一步都有标准接口，新功能只需实现 Tool 接口并注册即可。

## 2.3 关键数据流

1. 用户: "帮我分析最近教育行业的热词并生成3篇公众号文章"

2. AI 助手解析意图，规划执行方案

3. 创建 Agent 协调器，分发子任务：

→ Agent A: 调用 CrawlerTool 爬取热点数据

→ Agent B: 调用 KeywordAnalysisTool 分析关键词

→ Agent C: 等待 A+B 完成后，调用 ContentGenerateTool 生成内容

4. 每个 Agent 通过 Task 系统异步执行，进度实时推送到前端

5. Agent C 生成的内容经 AuditTool 审核，通过后入库

6. 协调器合并结果，返回给用户

# 三、Phase 1：Tool 抽象层（第1周）

这是整个 V5 的地基。参考 Claude Code 的 Tool.ts，为 BossMate 设计一套统一的工具接口。所有现有服务（爬虫、知识库、内容生成、审核等）都将包装为标准 Tool。

## 3.1 核心接口设计

文件路径: packages/server/src/core/tool.ts

interface Tool<TInput, TOutput> {
  // 身份
  name: string;                    // 唯一标识，如 "crawler.wechat"
  displayName: string;             // 用户可读名称
  description: string;             // 给 AI 看的能力描述
  category: ToolCategory;          // 分类: crawler | knowledge | content | audit | analytics

  // Schema
  inputSchema: ZodType<TInput>;    // Zod 输入校验
  outputSchema?: ZodType<TOutput>; // 可选输出校验

  // 执行
  execute(input: TInput, context: ToolContext): Promise<ToolResult<TOutput>>;

  // 权限
  checkPermission(context: ToolContext): PermissionResult;
  requiredRole: TenantRole;        // 最低角色要求

  // 行为特征
  isReadOnly: boolean;             // 是否只读（影响并发策略）
  isConcurrencySafe: boolean;      // 是否可并发执行
  maxDurationMs: number;           // 超时时间
  maxResultSize: number;           // 结果大小限制（字节）

  // 进度上报
  onProgress?: (progress: ToolProgress) => void;

  // AI 集成
  getPromptDescription(): string;  // 生成给 LLM 的工具描述
  getUsageSummary(input: TInput, output: TOutput): string; // 执行摘要
}

## 3.2 ToolContext — 执行上下文

interface ToolContext {
  tenantId: string;              // 租户隔离
  userId: string;                // 操作用户
  role: TenantRole;              // 用户角色
  taskId?: string;               // 所属任务（后台执行时）
  agentId?: string;              // 所属 Agent（多Agent模式时）
  abortSignal: AbortSignal;      // 取消信号
  logger: Logger;                // 带上下文的 logger

  // 资源访问
  db: DrizzleClient;             // 数据库
  vectorStore: VectorStore;      // 向量库
  embeddingService: EmbeddingService;
  aiProvider: AIProvider;        // AI 模型调用
}

## 3.3 ToolResult — 统一返回

interface ToolResult<T> {
  success: boolean;
  data?: T;
  error?: string;

  // 统计
  duration: number;              // 执行耗时 ms
  tokensUsed?: number;           // AI token 消耗

  // 上下文修改
  sideEffects?: ToolSideEffect[]; // 副作用记录（创建/删除/修改了什么）
}

interface ToolSideEffect {
  type: "created" | "updated" | "deleted";
  resource: string;              // 如 "knowledge_entry", "content"
  id: string;
  description: string;
}

## 3.4 ToolRegistry — 工具注册中心

文件路径: packages/server/src/core/tool-registry.ts

class ToolRegistry {
  private tools = new Map<string, Tool<any, any>>();

  register(tool: Tool<any, any>): void;
  get(name: string): Tool | undefined;
  getAll(): Tool[];
  getByCategory(category: ToolCategory): Tool[];

  // 给 AI 用：生成所有工具的 prompt 描述
  getToolDescriptionsForAI(context: ToolContext): ToolDescription[];

  // 执行工具（带权限校验 + 日志 + 计费）
  async execute<I, O>(name: string, input: I, context: ToolContext): Promise<ToolResult<O>>;
}

// 全局单例
export const toolRegistry = new ToolRegistry();

## 3.5 将现有服务包装为 Tool

| Tool Name | 包装对象 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| crawler.wechat | wechat-index-crawler.ts | crawler | 爬取微信指数和热门文章 |
| crawler.baidu | baidu-academic-crawler.ts | crawler | 爬取百度学术文献 |
| crawler.arxiv | arxiv-crawler.ts | crawler | 爬取 ArXiv 论文 |
| crawler.pubmed | pubmed-crawler.ts | crawler | 爬取 PubMed 医学文献 |
| crawler.policy | policy-crawler.ts | crawler | 爬取政策文件 |
| crawler.all | crawler/index.ts | crawler | 全平台爬取编排 |
| knowledge.create | knowledge-service.ts | knowledge | 创建知识条目（自动向量化） |
| knowledge.search | knowledge-service.ts | knowledge | 语义搜索知识库 |
| knowledge.hybrid_search | knowledge-service.ts | knowledge | 混合搜索（向量+关键词） |
| knowledge.audit | audit-pipeline.ts | knowledge | 5-Gate 审核管道 |
| knowledge.cold_start | cold-start.ts | knowledge | 冷启动6步流程 |
| content.generate | article-skill.ts | content | AI 生成文章内容 |
| content.topic | topic-skill.ts | content | 选题分析与建议 |
| keyword.analyze | keyword-analyzer.ts | analytics | 关键词分析 |
| keyword.trend | keyword-trend.ts | analytics | 关键词趋势追踪 |
| keyword.dictionary | keyword-dictionary.ts | analytics | 行业词典管理 |
| publisher.wechat | publisher/adapters/wechat.ts | publisher | 发布到微信公众号 |
| publisher.zhihu | publisher/adapters/zhihu.ts | publisher | 发布到知乎 |
| publisher.xiaohongshu | publisher/adapters/xiaohongshu.ts | publisher | 发布到小红书 |
| style.learn | style-learner.ts | analytics | 学习竞品写作风格 |

## 3.6 AI Chat 集成

改造 chat-service.ts，让 AI 助手能感知并调用所有注册的 Tool。当用户说"帮我爬一下最新的教育政策"时，AI 识别意图后调用 crawler.policy Tool。

// chat-service.ts 改造
async function handleChatWithTools(message: string, context: ToolContext) {
  // 1. 获取当前用户可用的工具列表
  const tools = toolRegistry.getToolDescriptionsForAI(context);

  // 2. 调用 AI，传入工具定义
  const response = await aiProvider.chat({
    messages: [...history, { role: "user", content: message }],
    tools: tools.map(t => ({
      type: "function",
      function: {
        name: t.name,
        description: t.description,
        parameters: t.inputJsonSchema,
      }
    })),
  });

  // 3. 如果 AI 决定调用工具
  if (response.toolCalls) {
    for (const call of response.toolCalls) {
      const result = await toolRegistry.execute(call.name, call.input, context);
      // 将结果反馈给 AI，继续对话
    }
  }
}

# 四、Phase 2：任务系统（第2周）

参考 Claude Code 的 Task.ts，为 BossMate 设计后台任务执行引擎。所有耗时操作（爬虫、AI生成、批量审核）都通过任务系统异步执行。

## 4.1 任务类型

| TaskType | 描述 | 场景 | 超时 |
| --- | --- | --- | --- |
| tool_execution | 单个 Tool 的后台执行 | 爬虫、AI生成 | 5分钟 |
| agent | 子 Agent 自主执行 | 多步骤复杂任务 | 10分钟 |
| workflow | 多步骤编排 | 冷启动、内容生产流水线 | 30分钟 |
| scheduled | 定时任务 | 每日热点爬取、关键词更新 | 无限 |

## 4.2 任务状态机

pending → running → completed / failed / killed
支持暂停(paused)和恢复(resumed)，killed 状态不可恢复。

## 4.3 核心接口设计

文件路径: packages/server/src/core/task.ts

interface TaskState {
  id: string;                     // 格式: "t_{nanoid}" | "a_{nanoid}" | "w_{nanoid}"
  type: TaskType;
  status: TaskStatus;
  tenantId: string;
  userId: string;

  // 描述
  description: string;
  toolName?: string;              // tool_execution 时记录

  // 时间
  createdAt: Date;
  startedAt?: Date;
  completedAt?: Date;

  // 进度
  progress: TaskProgress;         // { current: number, total: number, message: string }

  // 结果
  result?: ToolResult<any>;
  error?: string;

  // 子任务（workflow 类型）
  children?: string[];            // 子任务 ID 列表
  parentId?: string;              // 父任务 ID
}

## 4.4 TaskManager — 任务管理器

文件路径: packages/server/src/core/task-manager.ts

class TaskManager {
  private tasks = new Map<string, TaskState>();
  private runners = new Map<string, AbortController>();

  // 创建任务
  async create(params: CreateTaskParams): Promise<TaskState>;

  // 启动执行
  async start(taskId: string): Promise<void>;

  // 状态查询
  get(taskId: string): TaskState | undefined;
  listByTenant(tenantId: string, filters?: TaskFilter): TaskState[];

  // 生命周期
  async pause(taskId: string): Promise<void>;
  async resume(taskId: string): Promise<void>;
  async kill(taskId: string): Promise<void>;

  // 进度上报（Tool 执行时调用）
  updateProgress(taskId: string, progress: TaskProgress): void;

  // 事件（WebSocket 推送到前端）
  onStateChange(callback: (taskId: string, state: TaskState) => void): void;
}

export const taskManager = new TaskManager();

## 4.5 API 路由

| 方法 | 路径 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/tasks | 创建任务 |
| GET | /api/v1/tasks | 列表查询（支持分页+过滤） |
| GET | /api/v1/tasks/:id | 查询任务详情 |
| POST | /api/v1/tasks/:id/start | 启动任务 |
| POST | /api/v1/tasks/:id/pause | 暂停任务 |
| POST | /api/v1/tasks/:id/resume | 恢复任务 |
| POST | /api/v1/tasks/:id/kill | 终止任务 |
| WS | /api/v1/tasks/stream | WebSocket 实时进度推送 |

## 4.6 改造现有功能

冷启动 — 从同步执行改为创建 workflow 类型任务，6步作为子任务并行/串行编排

爬虫 — 每个平台的爬取作为独立 tool_execution 任务，crawlAll 作为 workflow 编排

内容生成 — 批量生成时创建多个 tool_execution 任务并行执行

定时任务 — 替换 scheduler.ts 中的 setInterval，改用 scheduled 类型任务

# 五、Phase 3：多Agent协调器（第3周）

参考 Claude Code 的 coordinatorMode.ts 和 AgentTool.tsx，实现多 Agent 并行工作和通信。这是让 BossMate 从"一次做一件事"变为"同时做多件事"的关键。

## 5.1 Agent 定义

interface AgentDefinition {
  name: string;                   // "keyword-analyst", "content-writer"
  description: string;            // Agent 职责描述
  systemPrompt: string;           // Agent 专属系统提示
  allowedTools: string[];         // 可使用的 Tool 白名单
  model?: string;                 // 可指定模型（贵模型/便宜模型）
  maxBudgetTokens?: number;       // Token 预算上限
}

## 5.2 内置 Agent 列表

| Agent | 职责 | 允许的 Tools | 推荐模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| keyword-analyst | 关键词分析与趋势追踪 | keyword.*, crawler.* | cheap |
| content-writer | AI 内容撰写 | content.*, knowledge.search | expensive |
| content-auditor | 内容审核与质量检查 | knowledge.audit | cheap |
| research-assistant | 学术文献检索 | crawler.arxiv, crawler.pubmed, knowledge.* | cheap |
| style-analyst | 竞品风格分析 | crawler.wechat, style.learn | cheap |
| publisher | 多平台内容发布 | publisher.* | cheap |

## 5.3 Coordinator — 协调器

interface CoordinatorConfig {
  tenantId: string;
  userId: string;
  objective: string;              // 用户的最终目标
  maxConcurrency: number;         // 最大并行 Agent 数（默认3）
  maxBudgetTokens?: number;       // 总 Token 预算
}

class AgentCoordinator {
  // 分析目标，制定执行计划
  async plan(config: CoordinatorConfig): Promise<ExecutionPlan>;

  // 执行计划（自动并行调度）
  async execute(plan: ExecutionPlan): Promise<CoordinatorResult>;

  // Agent 间通信
  async sendMessage(fromAgent: string, toAgent: string, message: AgentMessage): void;

  // 合并多个 Agent 的结果
  async mergeResults(results: AgentResult[]): Promise<CoordinatorResult>;
}

## 5.4 执行计划示例

场景："分析教育行业热词，生成3篇公众号文章"

ExecutionPlan {
  stages: [
    // Stage 1: 并行执行（无依赖）
    {
      parallel: true,
      agents: [
        { agent: "keyword-analyst", task: "分析最近7天教育行业关键词趋势" },
        { agent: "research-assistant", task: "检索最新教育政策文献" },
        { agent: "style-analyst", task: "分析竞品最近10篇爆款文章风格" },
      ]
    },
    // Stage 2: 依赖 Stage 1 的结果
    {
      parallel: true,
      dependsOn: [0],
      agents: [
        { agent: "content-writer", task: "基于分析结果生成文章1: {topic1}" },
        { agent: "content-writer", task: "基于分析结果生成文章2: {topic2}" },
        { agent: "content-writer", task: "基于分析结果生成文章3: {topic3}" },
      ]
    },
    // Stage 3: 审核
    {
      parallel: true,
      dependsOn: [1],
      agents: [
        { agent: "content-auditor", task: "审核3篇文章" },
      ]
    },
  ]
}

## 5.5 Agent 通信协议

参考 Claude Code 的 task-notification XML 格式，BossMate 使用 JSON 消息：

interface AgentMessage {
  fromAgent: string;
  toAgent: string | "coordinator";
  type: "result" | "progress" | "error" | "request";
  payload: {
    taskId: string;
    status: "completed" | "failed" | "in_progress";
    summary: string;
    data?: any;
    usage?: { tokens: number; duration: number };
  };
}

# 六、Phase 4：Skills 技能系统（第4周）

参考 Claude Code 的 skills/ 和 bundledSkills.ts，让 BossMate 支持可复用、可分享的技能包。系统内置常用技能，用户也可以自定义。

## 6.1 Skill 定义

interface SkillDefinition {
  name: string;                     // "academic-paper-summary"
  displayName: string;              // "学术论文摘要生成"
  description: string;              // 功能描述
  category: SkillCategory;          // writing | analysis | research | publishing

  // 参数定义
  inputSchema: ZodType;             // 用户输入参数

  // Prompt 模板
  systemPrompt: string;             // 技能专属系统提示
  userPromptTemplate: string;       // 用户 prompt 模板（支持 {{变量}} 插值）

  // 约束
  allowedTools: string[];           // 可调用的 Tool
  requiredKnowledge?: string[];     // 需要检索的知识库分区
  model?: "expensive" | "cheap";    // 推荐模型

  // 来源
  source: "builtin" | "user" | "marketplace";
  createdBy?: string;               // 创建者（用户技能时）

  // 执行
  execute(input: any, context: ToolContext): Promise<SkillResult>;
}

## 6.2 内置技能列表

| 技能 | 分类 | 描述 | 使用的 Tools |
| --- | --- | --- | --- |
| 论文摘要生成 | writing | 输入论文 PDF/DOI，生成中文摘要 | crawler.pubmed, knowledge.search |
| 公众号爆款文生成 | writing | 根据选题+风格生成公众号文章 | content.generate, knowledge.search, style.learn |
| 小红书种草文 | writing | 生成小红书风格图文笔记 | content.generate, knowledge.search |
| 竞品内容分析 | analysis | 分析竞品最近N篇文章的风格和数据 | crawler.wechat, style.learn, keyword.analyze |
| 行业热点速报 | analysis | 汇总最近行业热点并生成简报 | crawler.all, keyword.trend |
| 学术文献综述 | research | 指定主题的文献检索+综述生成 | crawler.arxiv, crawler.pubmed, content.generate |
| 多平台一键发布 | publishing | 一篇内容适配多平台格式并发布 | publisher.* |
| 关键词机会发现 | analysis | 发现高潜力低竞争关键词 | keyword.analyze, keyword.trend, keyword.dictionary |

## 6.3 用户自定义技能

用户可以通过 Web UI 创建自定义技能，本质是一个带参数的 Prompt 模板+工具白名单。创建的技能存储在 skills 表中，按租户隔离。

// 用户创建技能示例（API）
POST /api/v1/skills
{
  "name": "my-product-intro",
  "displayName": "产品介绍文生成",
  "description": "根据产品信息生成不同平台的介绍文案",
  "category": "writing",
  "inputSchema": {
    "productName": { "type": "string", "description": "产品名称" },
    "features": { "type": "string", "description": "核心特点" },
    "platform": { "type": "string", "enum": ["wechat", "xiaohongshu", "zhihu"] }
  },
  "systemPrompt": "你是一位专业的产品文案写手...",
  "userPromptTemplate": "为{{productName}}生成一篇{{platform}}平台的介绍文案，突出{{features}}",
  "allowedTools": ["knowledge.search", "content.generate"],
  "model": "expensive"
}

## 6.4 SkillRegistry — 技能注册中心

class SkillRegistry {
  // 系统内置技能
  registerBuiltin(skill: SkillDefinition): void;

  // 加载用户自定义技能（从DB）
  async loadUserSkills(tenantId: string): Promise<void>;

  // 获取可用技能列表
  getAvailable(tenantId: string): SkillDefinition[];

  // 执行技能
  async execute(skillName: string, input: any, context: ToolContext): Promise<SkillResult>;

  // 技能也注册为 Tool（让 AI 可以调用）
  asTools(): Tool[];
}

# 七、新增文件清单

| 文件路径 | Phase | 说明 |
| --- | --- | --- |
| packages/server/src/core/tool.ts | 1 | Tool 接口定义 + ToolResult + ToolContext |
| packages/server/src/core/tool-registry.ts | 1 | ToolRegistry 注册中心 |
| packages/server/src/core/permission.ts | 1 | 权限检查引擎 |
| packages/server/src/tools/crawler-tools.ts | 1 | 爬虫类 Tool 包装（6个） |
| packages/server/src/tools/knowledge-tools.ts | 1 | 知识库类 Tool 包装（5个） |
| packages/server/src/tools/content-tools.ts | 1 | 内容类 Tool 包装（2个） |
| packages/server/src/tools/keyword-tools.ts | 1 | 关键词类 Tool 包装（3个） |
| packages/server/src/tools/publisher-tools.ts | 1 | 发布类 Tool 包装（5个） |
| packages/server/src/tools/style-tools.ts | 1 | 风格分析 Tool 包装（1个） |
| packages/server/src/core/task.ts | 2 | Task 接口 + TaskState + TaskProgress |
| packages/server/src/core/task-manager.ts | 2 | TaskManager 管理器 |
| packages/server/src/core/task-runner.ts | 2 | Task 执行引擎 |
| packages/server/src/routes/tasks.ts | 2 | 任务 API 路由 |
| packages/server/src/core/agent.ts | 3 | Agent 定义 + AgentMessage |
| packages/server/src/core/coordinator.ts | 3 | AgentCoordinator 协调器 |
| packages/server/src/agents/builtin-agents.ts | 3 | 6个内置 Agent 定义 |
| packages/server/src/core/skill.ts | 4 | Skill 接口定义 |
| packages/server/src/core/skill-registry.ts | 4 | SkillRegistry 注册中心 |
| packages/server/src/skills/builtin-skills.ts | 4 | 8个内置技能实现 |
| packages/server/src/routes/skills.ts | 4 | 技能 API 路由（CRUD + 执行） |
| apps/web/src/pages/TasksPage.tsx | 2 | 任务管理前端页面 |
| apps/web/src/pages/SkillsPage.tsx | 4 | 技能管理前端页面 |

# 八、数据库变更

## 8.1 新增表

| 表名 | Phase | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| tasks | 2 | 任务状态记录 | id, tenant_id, type, status, progress, result, error |
| task_logs | 2 | 任务执行日志 | id, task_id, level, message, timestamp |
| agent_definitions | 3 | Agent 自定义配置 | id, tenant_id, name, system_prompt, allowed_tools |
| skills | 4 | 用户自定义技能 | id, tenant_id, name, input_schema, prompt_template, allowed_tools |
| skill_executions | 4 | 技能执行记录 | id, skill_id, tenant_id, input, output, tokens_used |
| tool_usage_logs | 1 | 工具调用日志 | id, tenant_id, tool_name, duration, tokens, success |

## 8.2 改造现有表

token_logs — token_logs 表：新增 tool_name、task_id 字段，关联到具体工具和任务

contents — contents 表：新增 skill_name、task_id 字段，记录内容是哪个技能/任务生成的

# 九、部署与迁移策略

V5 采用渐进式升级，每个 Phase 独立可部署，不影响现有功能。

Phase 1 上线 — Tool 层是纯抽象封装，不改变现有路由行为。原有 API 照常工作，chat 新增 tool_call 能力。

Phase 2 上线 — 新增 /tasks 路由和 WebSocket 推送。原有的同步接口保留，新增异步版本。

Phase 3 上线 — 新增 Coordinator 逻辑，通过 chat 触发。不影响已有功能。

Phase 4 上线 — 新增 /skills 路由和页面。内置技能自动注册，用户技能从 DB 加载。

# 十、验收标准

## 10.1 Phase 1 验收

所有 20 个 Tool 注册成功，toolRegistry.getAll() 返回完整列表

AI 对话中可以调用 Tool（如"帮我搜索影响因子相关的知识" → 调用 knowledge.search）

工具权限控制生效：普通用户不能调用 publisher 类工具

tool_usage_logs 表正确记录每次调用

## 10.2 Phase 2 验收

POST /tasks 创建任务成功，返回 taskId

任务状态变化实时推送到前端（WebSocket）

冷启动改为 workflow 任务后，用户能看到6步实时进度

爬虫并行执行，总耗时 < 原来串行耗时的 50%

支持任务取消（kill），资源正确释放

## 10.3 Phase 3 验收

"分析热词并生成3篇文章" 触发 Coordinator，自动编排多 Agent

3个内容生成 Agent 并行工作，总耗时 < 单篇的 1.5 倍

Agent 间通信正常，Stage 2 能获取 Stage 1 的分析结果

Token 消耗不超过串行执行的 120%（并行开销可控）

## 10.4 Phase 4 验收

8个内置技能可通过 /skills API 查询和执行

用户可通过 Web UI 创建自定义技能

技能在 AI 对话中可被调用（"用论文摘要技能处理这篇文章"）

技能执行记录完整，包含输入、输出、Token 消耗